АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2013										№ 96

г. Амурск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 25.10.2011 № 184 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2011-2015 годы» (в редакции от 23.08.2012 № 153)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 № 383 «О местном бюджете на 2013 год», решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 27.12.2012 № 393 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 15.12.2011 № 295 «О местном бюджете на 2012 год»», с целью исполнения требований Федерального закона от 23.09.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 25.10.2011 № 184 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2011-2015 годы» (в редакции от 23.08.2012 № 153) следующие изменения:

1.1. Раздел 9 «Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы» принять в новой редакции согласно приложению.

2. Начальнику отдела ЖКХ администрации городского поселения «Город Амурск» (Бобров К.С.) в срок до 28.02.2013 разработать и предоставить на утверждение:

2.1.  Графики установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского поселения «Город Амурск»;

2.2.  График установки общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах городского поселения «Город Амурск».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гиттих А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения							Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения «Город Амурск»

от _27.03.2013_ № _96

9. Перечень мероприятий

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация городского поселения |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | Администрация городского поселения | Постоянно | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие контролю за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | Администрация городского поселения Ст 12 п.6,7 |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение энергетического обследования и создание энергетического паспорта | Муницип. учрежден. | до 31 декабря 2012 | средства учрежден. | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 2.2 | Замена ламп на энергосберегающие | Муницип. учрежден. | 2011-2015 | средства учрежден. | 256,02 | 73,4 | 83,09 | 79,35 | 20,18 |  |
| 2.3 | Установка прибора учета электроэнергии в библиотеке №1 | Муницип. учрежден. | 2011 | средства учрежден. | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка прибора учета потребления холодной воды (библиотека №1, Дворец культуры) | Муницип. учрежден. | 2011 | средства учрежден. | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий по утеплению теплового контура | Муницип. учрежден. | ежегодно | средства учрежден. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Установка теплоотражающих экранов на радиаторы | Муницип. учрежден. | 2012-2013 | средства учрежден. | 80 |  | 40 | 40 |  |  |
| 2.7 | Обеспечение снижения потребления ресурсов ежегодно на 3% в год | Бюджетн. учрежден. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  | средства учрежд., в т.ч Администрация | 1352,02 | 189,4 | 723,09 86,863 | 219,35 | 120,18 | 100 |
| - Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергетическое обследование многоквартирных домов и создание энергетических паспортов | Управляющие организации |  | средства собственников жилья | 21600 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 3.2 | Установка коллективных проборов учета потребления тепловой энергии, ГВС | Ресурсо- снабжающие организации | 2014 | Всего Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет | 108000 86400 10800 10800 |  |  |  | 108000 86400 10800 10800 |  |
| 3.3 | Установка коллективных приборов учета потребления холодной воды | Ресурсо- снабжающие организации | 2013 | Всего Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет | 6660 2502 2772 1386 |  |  | 6660 2502 2772 1386 |  |  |
| 3.4 | Изоляция трубопроводов с применением энергоэффективных материалов в подвальных помещениях | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 26900 | 3700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 3.5 | Гидрофобизация стен многоквартирных домов | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 2800 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| 3.6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования многоквартирных домов | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 3240 | 248 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| 3.7 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в многоквартирных домах | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 12000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 3.8 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 3650 | 500 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| 3.9 | Замена разбитых и состыкованных окон, ремонт и утепление оконных блоков в подъездах | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 3200 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| 3.10 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Управляющие организации | 2011-2015 | средства собственников жилья | 7400 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  |  | Всего, в т.ч. Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет средства собственников жилья | 195450 88902 13572 12186 80790 | 12918 12918 | 16168 16168 | 23328 2502 2772 1386 16668 | 125168 86400 10800 10800 17168 | 17868 17868 |
| 3А. Оснащение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3А.1 | Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | Администрация городского поселения | 2012-2014 | Всего Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет | 6141,462 6141,462 |  | 149,694 149,694 | 491,768 491,768 | 5500 5500 |  |
| 3А.2 | Перенос ИПУ электроэнергии из жилого помещения на лестничную площадку всего, в том числе по адресам: Пр. Комсомольский, дом 30 Пр. Мира, дом 3 | Администрация городского поселения | 2013 | Всего Всего: Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет Всего: Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет | 677,614 336,623 187,499 149,124 340,991 190,115 150,876 |  |  | 677,614 336,623 187,499 149,124 340,991 190,115 150,876 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 3А |  |  | Всего: Краевой бюджет Бюджет района Местный бюджет | 6819,076 377,614 6441,462 |  | 149,694 149,694 | 1169,382 377,614 791,768 | 5500 5500 |  |
| - Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка схем теплоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск» | Администрация городского поселения | 2013 | Всего: Краевой бюджет Местный бюджет | 3000,0 2700,0 300,0 |  |  | 3000,0 2700,0 300,0 |  |  |
| 4.2 | Восстановление тепловой изоляции на магистральных трубопроводах | СП«Комсо мольские теплые сети» | 2012-2015 | средства предприятия | 3000 |  | 1500 |  |  | 1500 |
| 4.3 | Замена ламп накаливания мощностью 500Вт цоколь Е-40КЦ на ДНаТ-250 | Амурская ТЭЦ-1 | 2011-2015 | ОАО «ДГК» | 700 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4.4 | Замена ламп накаливания мощностью 150Вт и ниже на энергосберегающие | Амурская ТЭЦ-1 | 2011-2015 | ОАО «ДГК» | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.5 | Замена ламп накаливания мощностью 150Вт светоограждения дымовых труб № 2,3,4 на лампы «Маяк-К» | Амурская ТЭЦ-1 | 2011 | ОАО «ДГК» | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6 | Замена ламп накаливания в табло сигнализации на ГЩУ, ЦТЩ № 1,2 (1103шт.) на лампы СКЛ | Амурская ТЭЦ-1 | 2011-2012 | ОАО «ДГК» | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.7 | Замена указательных ламп накаливания установленных на электроприводах (525 шт.) на светодиодные | Амурская ТЭЦ-1 | 2011-2012 | ОАО «ДГК» | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
| 4.8 | Монтаж фонарей дневного освещения на кровле склада реагентов в количестве 3 шт. | Амурская ТЭЦ-1 | 2011 | ОАО «ДГК» | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 4.9 | Реконструкция привода сетевых насосов с установкой гидромуфт (два насоса на очереди 90кг/см2) | Амурская ТЭЦ-1 | 2013 | ОАО «ДГК» | 4743 |  |  | 4743 |  |  |
| 4.10 | Энергоаудит котельной на угле, артезианских скважин (2шт.), КНС (2шт.), расположенных на станции Мылки и создание энергетического паспорта | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2012 | Всего местный бюджет, средства предпр. | 120 60 60 |  | 120 60 60 |  |  |  |
| 4.11 | Установка прибора учета тепловой энергии | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2014 | местный бюджет | 120 |  |  |  | 120 |  |
| 4.12 | Установка счетчика на водомерном узле в котельной | ООО «Гарант» | 2011 | средства предприятия | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4.13 | Установка и настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе подпитки котельной в зависимости от температуры наружного воздуха | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2014 | Всего местный бюджет, средства предпр. | 150 75 75 |  |  |  | 150 75 75 |  |
| 4.14 | Утепление зданий насосных над скважинами | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2011 | местный бюджет | 93 | 93 |  |  |  |  |
| 4.15 | Для обеспечения ведения мониторинга водозаборные скважины оборудовать: пьезометрическими трубками для замера уровня воды, водосчетчиками для учета водозабора и установить электро- уровнемер для замера уровня воды в скважинах | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2011-2012 | средства предпр. | 160 |  | 80 | 80 |  |  |
| 4.16 | Замена на водозаборных скважинах центробежных насосов типа ЭВИ на энергоэффективные с частотным регулированием | ООО «Гарант» с участием администрации городского поселения | 2012 | местный бюджет | 95,186 |  | 95,186 |  |  |  |
| 4.17 | Установка на резервуарах воды датчиков уровня воды и обратных | ООО «Гарант» | 2011 | средства предприятия | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 4.18 | Установить частотное регулирование на объектах водопроводного хозяйства: НС I, II и III подъема, НС подкачки, ФОС, Водоподготовка | ООО УК Водоканал | 2012-2014 | бюджет федерал | 17050 |  | 3350 | 9700 | 4000 |  |
| 4.19 | Установить расходомеры: на НС I подъема с устройством павильонов на три трубопровода Ø 1200мм подачи речной воды; на НС II, III подъема подача воды в сеть | ООО УК Водоканал | 2013-2014 | Всего бюджет краевой бюджет федерал. | 2850 2250 600 |  |  | 2400 1800 600 | 450 450 |  |
| 4.20 | Замена эектродвигателей на насосах: НС II подъема (насос Д-2000-100-2 N=800кВт n=980 об/мин. на N=500кВт n=730 об/мин.); НС подкачки гор.воды (N=55кВт n=1480 об/мин. на N=30кВт n=1480 об/мин.); на КНС «Южная» (насос СМ-250-200 N=132кВт n=980 об/мин. на N=75кВт n=980 об/мин.) | ООО УК Водоканал | 2012-2013 | Всего бюджет краевой местный бюджет средства предприятия | 700 500 200 |  | 50 50 | 650 500 150 |  |  |
| 4.21 | Замена электрических котлов на энергоэффективные на объектах водоснабжения и водоотведения: НСII подъема, НС III подъема, ФОС, СМО (НС, АБК) | ООО УК Водоканал | 2014 | Всего бюджет краевой федерал. бюджет средства предприятия | 2300 1750 300 250 |  |  |  | 2300 1750 300 250 |  |
| 4.22 | Уменьшить объем помещения для машинистов за счет устройства утепленных фальшпотолков на НС III подъема | ООО УК Водоканал | 2012 | средства предприятия | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 4.23 | Заделка 50% оконных проемов теплосберегающим материалом (кирпич, пенобетон) на ФОС | ООО УК Водоканал | 2012 | средства предприятия | 920 |  | 920 |  |  |  |
| 4.24 | Выполнить капитальный ремонт аварийной стены отделения ХВО (проломы, трещины, нарушены примыкания) здания станции Водоподготовки | ООО УК Водоканал | 2014 | местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |
| 4.25 | Энергетическое обследование и создание энергетического паспорта (ООО Водоканал, ООО СМО) | ООО УК Водоканал | До 31 декабря 2012г. | средства предприятия | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 4.26 | Заменить ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоснабжения и водоотведения ( | ООО УК Водоканал | 2011-2015 | средства предприятия | 266,5 | 60 | 102 | 63,5 | 33 | 8 |
| 4.27 | Перевести на автономное отопление (КНС «Южная», три объекта ООО Транспортник) | ООО УК Водоканал | 2013-2014 | средства предприятия | 1550 |  |  | 1050 | 500 |  |
| 4.28 | Замена водопровода с целью сокращения потерь воды | ООО УК Водоканал | 2011-2015 | средства предприятия | 35000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 4.29 | Внедрение системы контроля за расходованием ГСМ (GPS, ГЛОНАСС и FMC) | ООО УК Водоканал | 2012-2015 | средства предприятия | 700 |  | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 4.30 | Перейти на применение покупных крышек люков и перекрытий колодцев вместо изделий собственного энергозатратного производства | ООО УК Водоканал | 2012 | средства предприятия | 65 |  | 65 |  |  |  |
| 4.31 | Промывка энергетических установок котельной на станции Мылки | Администрация городского поселения | 2012 | местный бюджет | 138,656 |  | 138,656 |  |  |  |
| 4.32 | Замена насосов на насосной станции подкачки воды (Комсомольский 64А) в количестве 2 шт. | Администрация городского поселения | 2013 | местный бюджет | 173,2 |  |  | 173,2 |  |  |
| 4.33 | Замена насосов на котельной ст.Мылки в количестве 2 шт. | Администрация городского поселения | 2013 | местный бюджет | 84,8 |  |  | 84,8 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  | Всего, в т.ч. местный бюджет | 79869,342 2639,842 | 8093 93 | 16450,842 293,842 | 29584,5 558 | 16693 1695 | 9048 |
| - Энергосберегающие мероприятия на объектах уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Монтаж линий уличного освещения на неосвещенных участках автомобильных дорог с использованием энергосберегающих технологий | Администрация городского поселения | 2011-2015 | местный бюджет | 1203,22 | 250 | 753,22 |  | 200 |  |
| 5.2. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Администрация городского поселения | 2013-2015 | местный бюджет | 829 |  |  | 229 | 300 | 300 |
| 5.3 | Переоборудовать линии уличного освещения проводами СИП | Администрация городского поселения | 2012-2015 | местный бюджет | 880 |  |  |  | 440 | 440 |
|  | ИТОГО по разделу 5 |  |  | местный бюджет | 2912,22 | 250 | 753,22 | 229,0 | 940 | 740 |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе |  |  |  | 286402,658 | 21450,4 | 34244,846 | 54530,232 | 148421,18 | 27756,0 |
|  | средства учреждения, в т.ч местный бюджет |  |  |  | 25531,544 24266,387 | 532,4 343,0 | 1919,846 1283,619 | 3184,118 2964,768 | 19055,18 18935,0 | 840,0 740,0 |
|  | бюджет района |  |  |  | 13949,614 |  |  | 3149,614 | 10800,0 |  |
|  | бюджет краевой |  |  |  | 96102,0 |  |  | 7502,0 | 88600,0 |  |
|  | бюджет федерал. |  |  |  | 17950,0 |  | 3350,0 | 10300,0 | 4300,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 132869,5 | 20918,0 | 28975,0 | 30394,5 | 25666,0 | 26916,0 |

Заместитель главы администрации													А.В. Гиттих