Приложение № 1

к Плану  развития городского поселения

«Город Амурск» на 2011-2015 годы

| Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации |
| --- |
| на территории города Амурска до 2015 года |
| № п/п | Наименование проекта / предприятие | Проектная мощность в год (прогнозные ресурсы сырья, планируемая продукция) | Планируемый срок строительства объекта | Объем инвестиций (млн. рублей) | Предполагаемый инвестор и (или) инициатор проекта | Степень готовности проекта (наличие или разработка ПСД, ТЭО, стадия предложения и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционные объекты, включенные в "Стратегию социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 № 1-пр |
| 1 | Сооружение ПГУ-180 МВт на Амурской ТЭЦ г. Амурск | установленная электрическая мощность 180 МВт | 2013 – 2015 гг. | 6000 | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" | инвестиционное предложение |
| 2 | Газификация населенных пунктов Амурского района: строительство газопроводов-отводов, распределительных газопроводов в г. Амурске | протяженность 33 км, газификация 5 тыс. квартир | 2009 – 2015 гг. | 644 | администрация городского поселения "Город Амурск", ОАО "Хабаровсккрайгаз" | ПСД разработано |
| 3 | Строительство гидрометаллургического комбината (ГМК) в г. Амурске | сплав Доре – 4,5 тыс. т в год, мощность по переработке концентрата – 100 тыс.т | 2011 г | 2000,0 | ОАО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ПСД разработано |
| 4 | Дальневосточный центр глубокой переработки древесины на базе производственной площадки |  |  |  | ООО "Амурская лесопромышленная компания (ОАО "Дальлеспром") | сформирована и одобрена идея проекта, определены активы проекта, сроки реализации, размещение строительных площадок. |
|  | - в г. Амурске производство: |  |  |  |  |  |
|  | лущенного шпона | 300 тыс. куб. м | 2009 г | 2707,5 |  |  |
|  | пиломатериалов | 230 тыс. куб. м | 2009 – 2011 гг. | 1625,0 |  |  |
|  | плит MDF | 300 тыс. куб. м | 2010 – 2011 гг. | 2625,0 |  |  |
| 5 | Производство целлюлозы (БХСЦ) в г. Амурске | 500 тыс. т | 2012 – 2015 гг. | 28400,0 | ОАО "Дальлеспром", министерство лесной промышленности края | разработана концепция строительства предприятия по производству БХСЦ |
| 6 | Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амуре, г. Амурск | 1 млн. шт. молоди осетра, 1 млн. шт. молоди калуги в год | 2010 – 2013 гг. | 526,5 | ФГУП "Амуррыбвод" | ПСД разрабатывается |
| 7 | Завод по производству ровинга (непрерывной базальтовой нити), г. Амурск | 20 тыс. т в год | 2008 – 2020 гг. | 5300,0 | ООО "Альтернативные материалы и технологии" | Бизнес-план, поиск инвестора |
| итого: | 49828 |  |  |
| Инвестиционные объекты, включенные в проект ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года» |
| 8 | Строительство подземного водозабора в г. Амурске | 55 тыс. куб.м. в сутки | 2014-2018 гг. | 1340,3 | администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | инвестиционное предложение |
| 9 | Строительство станции биологической очистки стоков в г. Амурске, Амурский район | 41,0 тыс. куб. м/ сутки | 2014-2018 гг. | 911,7 | администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | инвестиционное предложение |
| 10 | Демонтаж, демеркуризация и рекультивация территории хлорного цеха бывшего Амурского целлюлознокартонного комбината | 10 тыс. тонн | 2014-2016 гг. | 350,0 | администрация района, Правительство края | ПСД - разработка 2010 г., распоряжение Губернатора |
| 11 | Строительство станции мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Амурске | Показатели качества атмосферного воздуха | 2014-2017 гг. | 10,0 | Правительство края | инвестиционное предложение |
| 12 | Противотуберкулезный диспансер в г. Амурске, Амурский район (строительство) | 2100 кв. м, 60 коек | 2015-2017 гг. | 187,0 | администрация района, Правительство края | инвестиционное предложение |
| итого: | 2799,0 |  |  |
| Инвестиционные объекты, планируемые к реализации на территории города Амурска |
| 13 | Создание производства по глубокой переработке древесины в г. Амурске | клееные изделия для жилищного домостроения, паркет и др., земельный участок 50 га | 2011-2012 гг. | 1500 | ООО «Парковый район по промышленной обработке древесины» | инвестиционное предложение, бизнес-план |
| 14 | Комплекс по производству металлоизделий в г. Амурске | металлоизделий для строительной отрасли | 2011-2012 гг. | 50 | ООО "Вермит" | ПСД разработано, проект реализуется |
| 15 | Завод производству строительных материалов в г.Амурске | освоение Амурского месторождения глин (ст.Мылки), производство кирпича, керамзитового гравия, 60 рабочих мест | 2011-2014 гг. | 150 | администрация Амурского района | Предложение схемы территориального планирования Амурского района |
| 16 | Многофункциональный деловой центр малого и среднего бизнеса в г. Амурске | создание объектов торговли, общественного питания, выставочного зала и др. услуги | 2011-2012 гг. | 24,1 | ООО "Гуд Сити" | Бизнес план, проект реализуется |
| итого: | 1724,1 |  |  |
| Инвестиционные объекты, включенные в «Комплексную программу развития и восстановления систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» на 2010 – 2015 годы» |
| 17 | Реконструкция водозабора | 1.1. Разработка русловой прорези в протоке Старый Амур. 1.2. Разработка пойменной прорези с оз. Падали. 1.3. Дноуглубление водозаборного ковша 1.4. Очистка водоприемных камер береговой НС от наносов ила, песка и твердых предметов. 1.5. Замена эл.кабеля АСБ 3x185 между ТЭЦ-1 и РП-1 береговой НС (2 ввода по 3 кабеля) 1.6.Устройство водоизмерительных павильонов на 2-х циркводоводах речной воды (Ø 1600 мм) 1.7. Замена насосного агрегата на береговой НС производит.6,3 тыс.м3/сутки | 2011-2015 гг. | 53,2 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 18 | Реконструкция водоводов | 1. Завершение строительства камеры переключения с выполнением врезки водовода в циркводовод №2 2..Теплоизоляция наружного участка водовода (L – 1900 м, Ø 630 мм) 3. Строительство резервной нитки водовода хозпитьевой воды от ВК-3 ФОС до ж/дор. L = 1720 м Ø 720 мм 4.Строительство резервной нитки водопровода на Южный мик-он L = 1220 м Ø = 325x6 мм. 5. Строительство водопровода, соединяющего системы водоснабжения ФОС и Водоподготовки L = 1304 м Ø 500 и 700 мм. 6. Кап. ремонт изношен-ных водопроводных сетей до 15 км Ø 300 мм. | 2011-2015 гг. | 78,66 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 19 | Установка частотных преобразователей | 1.Установка частотного преобразователя (регулятора) на насосный агрегат 40В-16 береговой насосной станции 2.Установка частотных преобразователей (регуляторов) на насосные агрегаты на НС II-го подъема: Д-200-100-2 – 2шт. 200 Д-90 – 2 шт. 3. Установка частотных преобразователей (регуляторов) на насосных агрегатах подачи хозпитьевой воды (ФОС). | 2010-2012 гг. | 18,22 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 20. | Строительство скруббера в хлораторной ФОС |  | 2013-2015 гг. | 2,5 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 21. | Реконструкция станция механической отчистки | 1. Реконструкция иловых карт СМО с задействованием шламонакопителя бывшего СБО. 2.Реконструкция хлораторной Q=20 кг/час станции механической очистки стоков. | 2011-2015 гг. | 19,65 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 22. | Реконструкция канализационных сетей | .1. Реконструкция напорной канализационной сети с КНС «Южная» и КНС «Центральная» общей протяженностью 8200 м | 2010-2015 гг. | 49,67 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| 23. | Строительство новой канализационно-насосной станция «Центральная» | Типовой проект «Иртыш-ЭКО» | 2011-2015 гг | 16 | ООО «Водоканал» администрация городского поселения "Город Амурск" Правительство края | Инвестиционное предложение |
| итого: | 237,9 |  |  |
| итого: | 54589 |  |  |